RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO PROJETO P&D

##### “ESCALONAMENTO, LOCAÇÃO E

##### REMANEJAMENTO DE EQUIPES DE ATENDIMENTO

##### A RECLAMAÇÕES (PLANTÃO)”

Superintendência de Construção e Manutenção - TCM

#### Gerências Regionais Centro, Norte e Sul  –  TCRC TCRN e TCRS

###### SUMÁRIO

1.OBJETIVO DO ESTUDO	3

2.DADOS GERAIS	3

2.1.DADOS DO PROJETO 	3

2.2.RELATÓRIOS	3

3.CRONOGRAMA FÍSICO	3

4.JUSTIFICATIVAS	4

5.ENTREGA DE PRODUTOS	4

5.1.JUSTIFICATIVAS	5

6.AJUSTES	5

# OBJETIVO DO ESTUDO

Confeccionar relatório de acompanhamento do projeto P&D “Escalonamento, Locação e Remanejamento de Equipes de Atendimento a Reclamações (Plantão)”.

# DADOS GERAIS

## DADOS DO PROJETO

Título: Escalonamento, Locação e Remanejamento de Equipes de Atendimento a Reclamações (Plantão)

Gerente: Jõao Bosco Queiroz Ferreira

Email: jbosco@notes.escelsa.com.br

Telefone: (0xx27)3348-4337

## RELATÓRIOS

Já confeccionados 3 relatórios quadrimestrais. O objeto deste relatório é a confecção do 4º relatório quadrimestral.

Este relatório este sendo remetido em formato word devido a impossibilidade de confecção no software de 4 relatórios quadrimestrais para um projeto de um ano. Este relatório tornou-se necessário devido a extensão do prazo final de entrega em 5 meses já comunicado e aprovado pelo orgão regulador ANEEL.

Relatório: Ano2 – Relatório de acompanhamento de execução do projeto – quadrimestre 1

Ano: Ano 2

# CRONOGRAMA FÍSICO

# JUSTIFICATIVAS

O cronograma físico foi transladado em 5 meses devido ao atraso na compra de equipamentos.

Foi previsto a entrega do relatório parcial da 5ª etapa para dezembro de 2004 entretanto, devido o projeto estar em fase de conclusão a equipe de desenvolvimento priorizou o desenvolvimento de testes exaustivos de consistência e de interface com o usuário para poder iniciar o período de treinamento de usuários e de transferencia de tecnologia em janeiro.

Relatório final do projeto: em 15/02/2005

Treinamento de usuários da empresa e documentação de uso do sistema: 15/01/2005  (manual do usuário)

Treinamento de transferência de tecnologia para pessoal de informática da empresa: fevereiro/2005.

# ENTREGA DE PRODUTOS

## JUSTIFICATIVAS

Justificativa 3 - Foi prevista nesta etapa a entrega de 3 artigos científicos, os quais ainda não foram concluídos entregues, sendo combinado que serão entregues até o final do projeto.

Justificativa 4 - A versão inicial já foi  implementada, em fase de validação e inserção de novos algorítmos. Em estudo algoritmo de colônia de formigas para a inserção no protótipo.

Justificativa 5 - Já iniciados os ciclos e testes com a primeira versão do sistema, com o objetivo de validação do histórico e também de implementação iniciais das funcionalidades. Implementadas novas funcionalidades essenciais ao sistema. (Por exemplo priorização/otimização levando em consideração o  DEC e Nº de consumidores atingidos)

Foram realizados os ciclos de testes do protótipo, validando 4 algoritmos de distribuição e 2 algoritmos de despacho de equipes. Em estudo algoritmo de colônia de formigas para inserção e validação do algoritmo no protótipo.

Foi previsto a entrega do relatório parcial da 5ª etapa para dezembro de 2004 entretanto, devido o projeto estar em fase de conclusão a equipe de desenvolvimento priorizou o desenvolvimento de testes exaustivos de consistência e de interface com o usuário para poder iniciar o período de treinamento de usuários e de transferencia de tecnologia em janeiro.

Justificativa 6 - Em fase de inserção de modulo de cadastro de escalas para as equipes próprias / Terceirizadas, para casamento de disponibilidade / Despacho simulado.

# AJUSTES

Conforme autorizado pela ANEEL o projeto foi transladado no tempo em 5 meses.

Os artigos previstos para ser entregues na etapa 4 não foram entregues. Ajustado com a equipe do projeto que serão entregues até o final do projeto. Os documentos já gerados (não entregues) pelo projeto foram os seguintes:

PROJETOS DE GRADUAÇÃO JÁ CONCLUIDOS

Titulo: The Art of TSP

Aluno: Alexandre Vervloet

Titulo: Uma proposta para rotemaneto de equipes de campo da ESCELSA

Aluno: Mariella Berger

Titulo: Colonia de formigas aplicada a roteamento de equipes de campo

Aluno: Luciana Lee

Titulo: Uso de clustering em detecçao de intrusos

Aluno: Marcio Gomes da Ros

Titulo: Posicionamento de Equipes de Campo da Escelsa

Aluno: Hilario Seibel Junior

Titulo: Derivacao de algoritmo paralelo em hardware para o problema de casamentos em grafos

Aluno: Eduardo Zambon

O titulo acima deve aparecer apenas como projeto de mestrado

PROJETO DE MESTRADO EM ANDAMENTO

Titulo: Derivação de algoritmo paralelo em hardware para o problema de casamentos em grafos

Aluno: Eduardo Zambon

ARTIGOS PUBLICADOS

Titulo: Metodos formais e seguranca em Computacao

Autor: Escola Regional de Informatica 2004

Evento: Raul H.C.Lopes

Titulo: The Art of TSP

Autor: Alexandre Vervloet

Evento: Escola Regional de Informatica 2004

Titulo: Posicionamento de Equipes de Campo da Escelsa

Autor: Hilario Seibel Junior

Evento: Escola Regional de Informatica 2004

Orçamento Realizado até o Ano 2 – quadrimestre 1 – R$ 212.779,03.